毕业设计（论文） 任务书

| 题目 | 基于KVM的轻量级私有云管理平台设计与实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生 姓名 | 师浩 | 专业 | 软件工程 | 班级 | 业务25班 |
| 课题 类型 | ☑ 设计 □ 论文 | 课题来源 | ☑ 校内 . □ 校外（协同开发） |  |  |
| 课题 综述 | - 1.选题背景与意义； - 随着 KVM 虚拟化技术的普及，个人开发者、高校实验室与小型团队广泛利用多台虚拟机开展集群搭建、软件测试与实验复现等工作。随着虚拟机数量增长与使用者增多，管理问题日益凸显，主要表现在：其一，虚拟机创建流程繁琐，需依次完成磁盘创建、系统安装与网络配置等多道手工步骤，重复劳动多、易出错；其二，virsh 等命令行工具适合单次操作，桌面管理工具又依赖本机图形界面，二者均难以满足日常化、跨设备的管理需求；其三，虚拟机的运行状态与资源占用缺乏直观呈现，故障排查需逐一登录检查；其四，当多人在同一台主机上共用虚拟机资源时，缺乏细粒度的授权机制与操作审计手段，通常只能共用管理员账号，资源分配无法界定到人，操作行为亦无从追溯。 - 本课题拟设计并实现一个部署于 Linux 主机的轻量级私有云管理平台，以浏览器作为统一使用入口。平台资源占用小，可与虚拟机在同一主机上共存运行；提供虚拟机创建、开关机、克隆、快照与硬件调整等全生命周期管理功能，创建时可选择云镜像并自动完成系统初始化，显著降低手工配置成本；提供网页控制台，使用者可跨设备直接操作虚拟机；引入管理员、操作者与只读三级角色及虚拟机资产授权机制，支持将虚拟机安全地分配给不同使用者并按期限自动回收；同时以看板直观呈现主机与虚拟机的运行状态，并对全部操作进行留痕审计。研究成果有助于系统掌握 KVM 虚拟化、Web 前后端开发、数据库设计与系统安全加固等技术，并为个人与小型团队环境提供可复用的私有云管理方案。 - 2.课题内容简述； 本课题围绕“基于KVM的轻量级私有云管理平台设计与实现”开展需求分析、方案设计、功能实现和测试优化，具体任务如下： - （1）调研 KVM/libvirt 虚拟化机制与同类管理平台，完成需求分析、总体架构、数据库与接口设计 - （2）基于 go-libvirt 实现虚拟化封装层，完成虚拟机创建、启停、重启、克隆、快照与磁盘/网卡热管理 - （3）实现存储池、网络、镜像管理与 cloud-init 免密初始化，支持基于云镜像模板的增量克隆 - （4）设计 JWT 认证与三级角色权限（管理员/操作员/只读），借鉴堡垒机思想实现虚拟机资产授权与操作审计 - （5）融合 Prometheus/Alertmanager/Grafana 监控栈，完成功能、安全与稳定性测试及优化 - 3.对专业知识的综合训练情况； - 通过对 KVM/libvirt 虚拟化原理、Go 语言并发编程、Web 后端开发、MySQL 数据库设计、Vue3 前端工程化、监控运维与安全加固等知识的综合训练，使学生具备独立完成全栈私有云管理平台需求分析、设计与实现的能力。课题实施将强化虚拟化原理运用、接口设计、权限建模、故障定位、性能测试和文档规范能力，培养面向云基础设施进行系统集成和持续优化的综合素质。 - 4.开发环境（工具）； Ubuntu 26.04-Desktop（KVM 宿主机，桌面版）、Go、Gin、GORM、MySQL 8、Vue 3、Vite、Element Plus、libvirt/qemu-kvm、websockify/noVNC、Prometheus、Alertmanager、Grafana、Docker Compose。 - 5.工作量（预计完成所需周数）； - （1）需求调研与开题论证（2周）； - （2）总体架构与数据库、接口详细设计（2周）； - （3）虚拟化封装层与虚拟机生命周期、镜像/存储/网络/快照功能实现（5周）； - （4）认证授权、资产授权、异步任务与网页控制台实现（3周）； - （5）监控栈融合、安全加固与系统测试优化（3周）； - （6）成果整理、论文撰写与答辩准备（2周）。 |  |  |  |  |
| 任务与进度要求 | 第1—2周 搜集资料、需求调研，撰写并完善开题报告 第3—4周 完成总体架构、数据库与 API 接口设计 第5—9周 实现虚拟化封装层与虚拟机生命周期、镜像/存储/网络/快照等功能，记录配置与实施过程 第10—12周 完成三级角色权限、资产授权、异步任务与网页控制台 第13—15周 融合监控栈，开展功能、安全与稳定性测试，分析结果并优化 第16—17周 整理成果，完成论文修订、定稿和最终答辩 |  |  |  |  |
| 主要参 考文献 | - [1] libvirt Project. libvirt Documentation[EB/OL]. [2026-09-13]. https://libvirt.org/docs.html - [2] KVM Project. Kernel Based Virtual Machine Documentation[EB/OL]. [2026-09-13]. https://www.linux-kvm.org/page/Documents - [3] The Go Authors. The Go Programming Language Documentation[EB/OL]. [2026-09-13]. https://go.dev/doc/ - [4] Prometheus Authors. Prometheus Documentation[EB/OL]. [2026-09-13]. https://prometheus.io/docs/ - [5] GORM Authors. GORM Documentation[EB/OL]. [2026-09-13]. https://gorm.io/docs/ |  |  |  |  |
| 起止 日期 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |